ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Южское городское поселение Южского муниципального района Ивановской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г. Южа»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 31.03.2022 по 31.08.2022.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: не нарушен.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта - 42 человек. Количество граждан, принявших имущественное участие в реализации проекта – 233 человек.

6.Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта: гражданами выполнялись работы по покосу травы на территории будущей детской игровой площадки и прилегающей к ней территории, погрузка и вывоз скошенной растительности. Выполнены работы по демонтажу резиновых покрышек на территории ТОС. Проведен субботник, сбор и вывоз бытового мусора с территории. Выполнено профилирование площадки, подсыпка и выравнивание грунта.

7.Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

ИП Николаев, ИП Желудков безвозмездно предоставили строительную технику для погрузки и вывоза сорной растительности, резиновых покрышек, бытового мусора.

8. Софинансирование инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта)[[1]](#footnote-1) | | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб. | | В том числе, руб. | | | |
| Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта | средства Субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2022 году | Объем инициативных платежей, руб.[[2]](#footnote-2) | |
| Объем софинансирования за счет средств граждан, поддержавших проект | Объем инициативных платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект  (при наличии) |
| Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г. Южа | | 1 058 000,00 | | 137 540,00 | 898 242,00 | 11 638,00 | 10 580,00 |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

6. Фотоматериалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотографии территории  до реализации  инициативного проекта | Фотографии территории  после реализации  инициативного проекта |
| 1. |  | W:\Разное\TOC\2022\Местные инциативы\Инициативные проекты\детские площадки после\Старая Южа\DSC_5905.JPG |
| 2. |  | W:\Разное\TOC\2022\Местные инциативы\Инициативные проекты\детские площадки после\Старая Южа\DSC_5906.JPG |
| 3. |  | W:\Разное\TOC\2022\Местные инциативы\Инициативные проекты\детские площадки после\Старая Южа\DSC_5909.JPG |

10. Скриншоты сайтов, отражающие:

- этапы строительства площадки:

- участие граждан и юридических лиц в реализации инициативного проекта.

















**Профилирование территории, предназначенной для обустройства детской игровой площадки.**



1. Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Мероприятие соответствует по наименованию и содержанию проекту, прошедшему конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п. [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем инициативных платежей, составляющих не менее 1% от стоимости проекта [↑](#footnote-ref-2)